ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Комплексного развития социальной инфраструктур сельского поселении «Чиндалей» муниципального района  « Дульдургинский район» Забайкальского края  на 2017-2027 годы» (название долгосрочной целевой программы)

За 2024 год

| Порядковые № разделов и мероприятий, предусмотренных Программой |  | Перечень программных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования на 2024год (тыс. руб.) |  |  | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |
| Перечень программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг | Федеральный, региональный бюджеты | - |  |  | - | постоянно |  |
| 1.2. |  | Повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения Обеспечение сбалансированного, перспективного развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения Обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры Повышение эффективности и функционирования действующей социальной инфраструктуры | Федеральный, региональный бюджеты | - |  |  | - | постоянно |  |
| 2. Финансовая и имущественная поддержка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительство летней сцены | региональный бюджеты | 301000,00 |  |  | 301000,00 | 100% |  |
| 2.2 |  | строительство моста через речку «Адагалик» | дорожный фонд | 1750000,00 |  |  | 1750000,00 | 100% |  |
|  |  | асфальтирование ул.Мижидона Д.М. | дорожный фонд | 7млн |  |  | 7млн | 100% |  |

Глава сельского поселения   «Чиндалей»                                               						 Б.И.Цыденов